DOC-016 – Steuerungsdokument Milestone 2

Umsetzung und Pilotierung

AKTUELL UND VERBINDLICH – freigegeben am 15.09.2026

| Dokument-ID | DOC-016 |
| --- | --- |
| Version / Stand | 0.3 / 15.09.2026 |
| Milestone | MS2 – Umsetzung und Pilotierung |
| Status | AKTUELL UND VERBINDLICH – in DOC-REG-001 Stand 4.1 registriert |
| Freigabebasis | DOC-REG-001 Stand 4.0; DOC-013 v0.1; DOC-014 v0.9; DOC-015 v0.8; Grundsatzentscheidung vom 15.09.2026 / DEC-034 |
| Zuständigkeit | Projektsteuerung und Integrationsmanagement; technische Umsetzung in abgestimmten Arbeitsaufträgen |
| Technische Präferenz | Git-Repository; Codex bevorzugt, insbesondere in VS Code; konkrete Stack-Entscheidung erst in MS2-W0/W1 |
| Freigabewirkung | Mit CHG-0033 als DOC-016 v0.3 freigegeben; DOC-014 auf v1.0 und DOC-REG-001 auf Stand 4.1 fortgeschrieben. DOC-015 v0.8 bleibt unverändert. DEC-034 neu; keine neue REQ/CON. |

Leitsatz MS2

Ziel ist ein durchgängiger funktionsfähiger vertikaler Schnitt: reale Datenquelle → Import → Mapping → SSOT → Monitoring → Aufstellung/Empfehlung → Snapshot → Ergebnis → Evaluation – einschließlich tatsächlich ausgeführter Kontrollen. Der frühe Hauptnachweis ist die reproduzierbare End-to-End-Verarbeitung eines historischen bzw. archiviert realen Pilot-Spieltags; Prognoseoptimierung ist nachrangig.

Verbindlichkeitshinweis: DOC-016 v0.3 ist gemäß DOC-REG-001 Stand 4.1 die verbindliche Steuerungsgrundlage für MS2. Es ändert keine bestehende fachliche Regel oder Datenhoheit aus DOC-014/DOC-015; DEC-034 ergänzt ausschließlich die Steuerungslogik nach einem datenlimitierten W3.2-Pilotbefund. Bei Widerspruch ist die Register- und Governance-Regelung anzuwenden.

# 0. Dokumentstatus, Quellenbasis und Verbindlichkeit

• Vor dieser Fortschreibung wurde DOC-REG-001 Stand 4.0 als verbindliches Dokumentenregister geprüft. Mit CHG-0033 werden DOC-016 v0.3 als aktuelle Projektquelle registriert, DOC-014 auf v1.0 fortgeschrieben und DOC-REG-001 auf Stand 4.1 angehoben. Aktuelle Projektquellen sind damit DOC-013 v0.1, DOC-014 v1.0, DOC-015 v0.8, DOC-016 v0.3 und DOC-REG-001 Stand 4.1.

• DOC-013 bestätigt MS1 als abgenommen und ordnet produktive Quellenfreigabe, Pilotierung, technische Implementierung, Testausführung und dauerhafte Governance ausdrücklich als Folgeaktivitäten ein.

• DOC-014 enthält die aktuelle Governance einschließlich DEC-/REQ-/CON-/CHG-Register sowie offene Umsetzungs- und Pilotabhängigkeiten.

• DOC-015 enthält das aktuelle fachliche Zielmodell, die Verarbeitungskette, K0–K7, G1–G7, Kontrollereignismodell, Testfallkatalog und fachliche Traceability.

• Diese Fassung ist mit CHG-0033 freigegeben. Sie ändert keine bestehende fachliche Regel, Datenhoheit, Missing-Semantik oder Modelllogik; sie integriert DEC-034 als Steuerungsentscheidung zur Fortsetzung nach dem negativen W3.2-Pilotbefund. Fachliche Änderungen erfordern weiterhin die Governance nach DOC-014.

# 1. Zweck und Milestone-Definition

MS2 setzt den in MS1 fachlich und fachlich-technisch festgelegten Sollzustand erstmals als durchgängigen, ausführbaren und prüfbaren Prozess um. Der Milestone verbindet technische Umsetzung und reale Pilotierung; er ist weder ein reines Software-Baupaket noch ein reiner Modellgüte-Test.

MS2 gilt als erfolgreich, wenn ein kompletter Spieltag beziehungsweise ein klar abgegrenzter Pilot-Spieltag von der realen Rohquelle bis zur Evaluation reproduzierbar verarbeitet werden kann, die vorgesehenen Kontrollen tatsächlich ausgeführt werden und die damaligen Daten-, Versions-, Entscheidungs-, Sperr-, Fehler- und Nachweisstände nachträglich rekonstruierbar bleiben.

Priorität: Reproduzierbarkeit, Kontrollwirksamkeit und End-to-End-Funktionsfähigkeit vor Prognoseoptimierung. Diese Priorisierung ist eine MS2-Steuerungs- und Abnahmeregel, keine neue Managerspielregel.

# 2. Zielzustand MS2

Z1  Ein technisch ausführbarer vertikaler Schnitt bildet die in DOC-015 festgelegte Verarbeitungskette vollständig ab.

Z2  Mindestens ein historischer bzw. archiviert realer Pilot-Spieltag kann aus eingefrorenen Eingangsdaten wiederholt bis zur Evaluation durchlaufen werden.

Z3  K0–K7 und G1–G7 sind nicht nur beschrieben, sondern im Pilot technisch oder technisch unterstützend ausgeführt, protokolliert und mit konkreter Blockadewirkung verbunden.

Z4  Die fachliche Lineage von Rohbeobachtung bis Ergebnisversion ist über unveränderliche IDs/Versionen und ein Run-/Traceability-Manifest rekonstruierbar.

Z5  Fehlerfälle führen reproduzierbar zu den vorgesehenen Warn-, Review-, Partial-/Release-/Process-Block-Reaktionen und nicht zu stillen Korrekturen.

Z6  Nach bestandenem Replay- und Fehler-Gate wird der Ablauf unter realen zeitlichen Bedingungen an mindestens einem geeigneten aktuellen Spieltag bzw. einem gleichwertigen operativen Pilotfenster erprobt.

Z7  Offene MS1-Folgeabhängigkeiten werden durch Pilotbefunde konkretisiert, ohne sie ohne ausreichenden Nachweis als erledigt zu deklarieren.

# 3. Scope und Abgrenzung

## 3.1 Im Scope

• Für den ersten ausführbaren Slice zwingend erforderliche Repository- und Laufzeitgrundlage einschließlich Versionsverwaltung, minimaler Persistenz/Schemaführung, Run-/Evidence-Erfassung und automatisierbarer Tests.

• Quellenneutraler Import eines realen bzw. archiviert realen Quelldatensatzes einschließlich source_reference, Zeit- und Evidence-Bezug.

• Mapping, Identitätsprüfung, SSOT-Prüffall/Freigabe und versionierter SSOT-Stand unter Wahrung der Datenhoheit.

• Monitoring-Datenstand, Kader-/Spieltagkontext, Eligibility, Termin-/Lock-Bezüge und Re-Check-relevante Informationen.

• Versionierte Prognose-/Variantenberechnung und eine vollständige regelkonforme Empfehlung; Pilotparameter sind zulässig, müssen aber explizit versioniert sein.

• Freigabe, unveränderlicher Empfehlungssnapshot, Managerentscheidung/Override und tatsächlich wirksame Aufstellung.

• Ist-Ergebnis, regelkonforme Kategorienberechnung, Ergebnisversion/Korrektur und Evaluation.

• Technische Ausführung und Persistierung der Kontrollen K0–K7 sowie der Freigabegates G1–G7.

• Historischer Replay, definierte Negativ-/Fehlerfälle und anschließender Live-/Operationspilot.

• Nachweis-/Traceability-Paket für Abnahme und spätere Reproduktion, soweit technisch möglich automatisch aus Code, Tests und Runs erzeugt.

## 3.2 Nicht zwingender MS2-Abnahmeumfang

• Perfekte oder bereits endgültig kalibrierte Prognosegüte; ein Mindestwert für Prognosequalität wird durch dieses Steuerungsdokument nicht festgelegt.

• Endgültige Gewichtungen, Kandidatenbegrenzung, Zielfunktion oder Optimierungstechnik; sie bleiben versionierte Modellparameter, solange keine neue fachliche Regel berührt wird.

• Vollautomatisierung jeder Datenquelle. Manuelle, dateibasierte und teilautomatische Fallbacks bleiben bei gleichwertiger Nachweis- und Kontrollqualität zulässig.

• Vollständige Produktionshärtung für Hochverfügbarkeit, Skalierung oder Vollsaisonbetrieb, soweit sie für den Pilot nicht erforderlich ist.

• Stillschweigende Freigabe rechtlich/nutzungsbezogen offener Automationswege.

• Neue Auktions-, Transfer- oder sonstige Bewertungslogiken außerhalb des in DOC-015 festgelegten Zielmodells.

# 4. Umsetzungs- und Qualitätsprinzipien

| ID | Prinzip | Steuerungswirkung |
| --- | --- | --- |
| P1 | P1 – Vertikal vor horizontal | Früh einen kleinen, aber vollständigen Durchlauf herstellen; zusätzliche Breite erst nach funktionsfähigem End-to-End-Pfad. |
| P2 | P2 – Reproduzierbarkeit vor Modellgüte | Zunächst beweisen, dass derselbe eingefrorene fachliche Input mit demselben Code-/Konfigurationsstand dieselben fachlichen Outputs und Kontrollurteile erzeugt. |
| P3 | P3 – Historie statt Überschreibung | Rohdaten, Mapping, SSOT, Termin, Monitoring, Snapshot, Ergebnis und Korrekturen bleiben versioniert und referenzierbar. |
| P4 | P4 – Kontrollen sind ausführbar | Kontrollen erzeugen persistierte Kontrollereignisse und setzen die definierte Blockadewirkung tatsächlich durch. |
| P5 | P5 – Datenhoheiten bleiben getrennt | Rohdaten ändern keine SSOT-Werte still; Monitoring erzeugt keine konkurrierende SSOT-Hoheit; Managerentscheidung ändert keinen Modell-Snapshot. |
| P6 | P6 – Kein Null-/Missing-Ersatz | MISSING, PENDING, ACTUAL_ZERO, NOT_APPLICABLE und fachliche Sonderstatus bleiben getrennt; fehlende Ist-Werte werden nicht neutral imputiert. |
| P7 | P7 – Versionierte Modellfreiheit | Pilotmodell und Policyparameter dürfen iterieren, müssen aber je Lauf festgeschrieben und im Snapshot-/Run-Manifest referenziert werden. |
| P8 | P8 – Quellenneutralität | Der technische Import darf den späteren Wechsel zwischen manuell, dateibasiert, teilautomatisch und automatisch nicht zu einer fachlichen Neuinterpretation zwingen. |
| P9 | P9 – Spezifikationsbindung | Jeder relevante Lauf hält den verwendeten Projektquellenstand fest. Bei einer verbindlichen Quellenänderung ist die technische Spezifikationsreferenz ereignisbezogen zu aktualisieren. |
| P10 | P10 – Kleine prüfbare Arbeitspakete | Implementierung erfolgt in kleinen vertikalen Inkrementen mit Akzeptanztests und nachvollziehbaren Git-Änderungen. |
| P11 | P11 – Evidence by execution | Technische Nachweise entstehen soweit möglich automatisch als Produkt von Code, Tests und Runs. Manuelle Nachdokumentation ist auf tatsächlich menschliche Entscheidungen, Pilotbeobachtungen, Begründungen und formale Abnahme zu begrenzen und ersetzt keine maschinenlesbaren Run-, Test- oder Control-Artefakte. |

# 5. Reproduzierbarkeitsdefinition für MS2

Ein Replay gilt als reproduzierbar, wenn bei identischem fachlichem Eingabestand und identischem Ausführungsstand dieselben fachlichen Ergebnisse und Kontrollentscheidungen entstehen. Technische Laufidentifikatoren und reine Laufzeitmetadaten dürfen abweichen, sofern sie keine fachliche Wirkung entfalten.

| Fixierter Bestandteil | Mindestnachweis |
| --- | --- |
| Roh-/Evidence-Paket | Unveränderte Rohdateien bzw. Rohbeobachtungen mit source_reference und Zeitbezug. |
| Code | Git-Commit oder gleichwertige unveränderliche Versionsreferenz. |
| Schema/Migration | Eindeutige Schema-/Migrationsversion. |
| Konfiguration | Versionierte technische und fachliche Konfiguration. |
| SSOT | Verwendete ssot_version_id bzw. gleichwertige unveränderliche Referenz. |
| Termin-/Monitoringstand | Terminversion, Monitoring-Datenstand und relevante Kader-/Eligibility-Referenzen. |
| Modell/Policy/Parameter | Versionen und Parameter vollständig im Input-/Run-Manifest. |
| Zufall | Falls überhaupt verwendet: deterministischer, aufgezeichneter Seed. |
| Snapshot/Entscheidung | Freigegebener Snapshot sowie Managerentscheidung/Override unveränderlich referenziert. |
| Ergebnis/Evaluation | Ergebnisversion/Korrekturkette und Evaluation mit Rückreferenzen. |
| Kontrollen | Persistierte Kontrollereignisse einschließlich block_effect, Evidence und Auflösung. |

Replay-Soll: Gleiche fachliche Outputs, gleiche Freigabe-/Blockadeentscheidungen und gleiche Traceability. Unterschiedliche run_id, checked_at oder technische Laufzeitwerte sind zulässig, soweit sie nicht als fachlicher Input wirken.

# 6. MS2-Abnahmekriterien

Die folgenden MS2-Kriterien sind milestone-spezifische Steuerungs- und Abnahmekriterien. Sie sind keine neuen REQ-IDs und verändern die bestehenden DEC-/REQ-/CON-Inhalte nicht.

| ID | Kriterium | Mindestnachweis |
| --- | --- | --- |
| MS2-K01 | Ausführbare technische Grundlage | Repository, reproduzierbarer Start-/Testprozess, Versionierung, Persistenz und technisches Spezifikationsmanifest sind vorhanden. |
| MS2-K02 | Realer Rohdatenimport | Ein realer bzw. archiviert realer Pilotdatensatz wird quellenneutral in unveränderliche Rohbeobachtungen mit Herkunft, Zeit und Evidence importiert. |
| MS2-K03 | Mapping und SSOT wirksam | Mapping-/Identitätslogik, SSOT-Prüffall und Freigabe funktionieren; Mehrdeutigkeit oder kritische Abweichung kann die Übernahme blockieren; keine stille SSOT-Überschreibung. |
| MS2-K04 | Monitoring-Datenstand und Eligibility | Monitoring baut auf freigegebenen SSOT-Referenzen auf; Kader, Termin, Spieltag, Rolle, Lock und Statusdimensionen sind reproduzierbar getrennt. |
| MS2-K05 | Empfehlung, Snapshot und Managerwirkung | Eine vollständige regelkonforme Variante kann mit versioniertem Pilotmodell erzeugt und freigegeben werden; Snapshot, Managerentscheidung/Override und wirksame Aufstellung bleiben getrennt; Sperren wirken. |
| MS2-K06 | Ergebnis und Evaluation | Ist-Werte und Kategorien werden regelkonform verarbeitet; ng/oN, Missing/Pending/0/N-A, Half-up, EMPTY_DEFENSIVE_SET, Nachhol- und Korrekturstände sind technisch abbildbar und getestet. |
| MS2-K07 | Kontrollen und Gates ausgeführt | K0–K7 und G1–G7 werden im Pilot tatsächlich ausgeführt, als Kontrollereignisse persistiert und mit definierter Warn-/Blockadewirkung durchgesetzt. |
| MS2-K08 | Historischer Replay bestanden | Ein vollständiger eingefrorener Pilot-Spieltag läuft wiederholbar von Rohdaten bis Evaluation; fachliche Outputs, Freigaben/Blockaden und vollständige Lineage sind reproduzierbar. |
| MS2-K09 | Negativ-/Fehlerpilot bestanden | Das in §10 verbindlich festgelegte 13-Fälle-TC6-Mindestset erzeugt vollständig die in DOC-015 vorgegebenen Warn-, Review- und Blockadezustände; keine stille Fortsetzung oder Korrektur. |
| MS2-K10 | Live-/Operationspilot bestanden | Nach Replay und Fehlerpilot wird mindestens ein geeigneter aktueller Spieltag bzw. gleichwertiges reales Zeitfenster unter realen Aktualitäts-, Lock-, Re-Check- und Erfassungsbedingungen durchlaufen. |
| MS2-K11 | Offene Folgeabhängigkeiten bewertet | Für pilotrelevante offene CON-/T-RD-/L-RD-/TODO-Punkte liegt nach dem Pilot ein expliziter Status mit Evidenz, Entscheidung oder begründeter Fortführung vor; keine stille Schließung. |
| MS2-K12 | Abnahmenachweis vollständig | Tag/Commit, Spec-/Run-Manifeste, Kontroll-/Testnachweise, Pilotbericht, bekannte Grenzen und Traceability liegen vor. Technische Run-/Test-/Control-Nachweise sind soweit möglich automatisch erzeugt; kein offener hoher Blocker verhindert den Übergang in die nächste Phase. |

# 7. Bearbeitungswellen und Lieferlogik

Scope-Grenze MS2-W0/W1: Beide Wellen sind strikt auf das Minimum zu begrenzen, das den ersten ausführbaren Slice bis MS2-W2 ermöglicht. Alles, was dafür nicht unmittelbar benötigt wird, wird bewusst vertagt; insbesondere keine UI, kein Deployment-/Produktionsbetrieb, kein generisches Adapter-/Plugin-Framework, keine umfassende Observability und keine vorsorgliche Plattformabstraktion.

| Welle | Schwerpunkt | Pflichtlieferung | Integrationsgate |
| --- | --- | --- | --- |
| MS2-W0 | Aktivierung und Repository-Bootstrap | Freigabe dieses Steuerungsdokuments; Repo/Git initialisiert; minimale technische Arbeitsregeln einschließlich AGENTS.md; Specification Manifest; lokal reproduzierbarer Start; nur die Stack-Entscheidungen, die für den ersten Slice zwingend nötig sind. | MS2-IG0 |
| MS2-W1 | Technisches Fundament | Nur die für MS2-W2 unmittelbar benötigte Infrastruktur: minimale Persistenz und Migration, stabile IDs/Versionen, Raw-/Evidence-Speicherung, control_event, Run-Manifest und Testharness. Kein Ausbau zu Produktionsplattform, allgemeiner Service-/Adapterarchitektur oder Vollautomatisierung. | MS2-IG1 |
| MS2-W2 | Quelle → Mapping → SSOT | Archiviert reale Quelle importieren; K0/K1/K2 und G1/G2/G3 ausführbar; SSOT-Hoheit und Review/Blockade demonstrieren. | MS2-IG2 |
| MS2-W3 | Monitoring → Empfehlung → Snapshot/Manager | Monitoring-Datenstand, Eligibility, Locks/Re-Check, vollständige Variante, Pilotmodell, Release/Snapshot, Managerentscheidung und G4–G6. | MS2-IG3 |
| MS2-W4 | Ergebnis → Evaluation | Ist-Daten, Regelberechnung, Ergebnisversion/Korrektur, Evaluation; K6/K7 und G7. | MS2-IG4 |
| MS2-W5 | Replay und Fehlerpilot | Vollständiger historischer Replay; verbindliches 13-Fälle-TC6-Mindestset nach §10; Fault Injection; End-to-End-Traceability und Kontrollwirksamkeit. | MS2-IG5/IG6 |
| MS2-W6 | Live-/Operationspilot | Aktueller Spieltag bzw. reales Pilotfenster; Aktualität, Terminänderungen, Re-Checks, Locks, Quellenweg und Bedienaufwand. | MS2-IG7 |
| MS2-W7 | Abnahme und Übergabe | Gesamt-QA; Evidenzpaket; Status offener Abhängigkeiten; formale MS2-Abnahme und Registerfortschreibung. | MS2-IG8 |

# 8. MS2-Integrationsgates

Die MS2-Integrationsgates sind Projektsteuerungsgates und werden bewusst mit dem Präfix MS2-IG geführt. Sie ersetzen oder verändern die fachlichen Freigabegates G1–G7 aus DOC-015 nicht.

| Gate | Prüfziel | PASS-Mindestbedingung | Freigabewirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| MS2-IG0 | Steuerungs-/Repo-Readiness | MS2-Steuerung freigegeben; Repo/Git, minimale Arbeitsregeln, Spec-Manifest und lokal reproduzierbarer Start stehen. Keine über den ersten Slice hinausgehende Plattformarbeit ist Gate-Voraussetzung. | W1 starten |
| MS2-IG1 | Technisches Fundament | Die minimale Run-/Version-/Evidence-/Control-Event-Grundlage ist durch einen Smoke-Pfad testbar und reproduzierbar; MS2-W2 kann ohne weitere Plattformkomponenten starten. | W2 starten |
| MS2-IG2 | Source-to-SSOT | Ein realer Datenpfad passiert G1–G3 oder blockiert nachvollziehbar. | W3 starten |
| MS2-IG3 | Recommendation Path | Monitoring bis wirksame Aufstellung funktioniert; G4–G6, Lock und Snapshottrennung wirken. | W4 starten |
| MS2-IG4 | Result/Evaluation Path | G7 und Evaluation funktionieren inklusive Sonder-/Korrekturstatus. | W5 starten |
| MS2-IG5 | Replay PASS | Wiederholung des eingefrorenen Pilot-Spieltags liefert gleiche fachliche Outputs und vollständige Lineage. | Fehlerpilot freigeben |
| MS2-IG6 | Fault Suite PASS | Alle 13 Pflichtfälle aus §10 verhalten sich gemäß DOC-015 einschließlich erwarteter Warn-, Review- und Blockadewirkung; keine stille Fehlerfortsetzung. | Live-Pilot freigeben |
| MS2-IG7 | Live-Pilot PASS | Realer zeitgebundener Ablauf inklusive operativer Nachweise wurde durchgeführt. | Abnahme vorbereiten |
| MS2-IG8 | Abnahmereife | MS2-K01–K12 erfüllt oder ausdrücklich zulässig fortgeführt; keine hohe Blockade; Registerwirkung vorbereitet. | Formale MS2-Abnahme |

# 9. Historischer Replay-Pilot

## 9.1 Auswahl des Pilot-Spieltags

• Bevorzugt wird ein realer historischer Bundesliga-Spieltag beziehungsweise ein realer archivierter Datenstand mit ausreichender Quellen-/Ergebnisabdeckung.

• Die Rohgrundlage wird vor dem ersten Abnahmelauf eingefroren und erhält eine unveränderliche Evidence-/Fixture-Referenz.

• Synthetische Daten sind für Smoke- und Fehlerfälle zulässig, ersetzen aber den realen Replay-Nachweis nicht, sofern ein geeigneter realer Datensatz praktisch verfügbar ist.

• Der Pilotumfang darf fachlich klein gehalten werden, muss aber die vollständige Kette bis zur Evaluation abdecken.

## 9.2 Replay-Protokoll

• Run A aus eingefrorenem Roh-/Evidence-Paket ausführen und Run-Manifest erzeugen.

• Persistierte fachliche Outputs, Control Events, Gate-Ergebnisse und Traceability sichern.

• Technische Laufumgebung zurücksetzen bzw. einen sauberen Wiederanlauf herstellen.

• Run B mit identischem fachlichem Input, Code-/Schema-/Konfigurations-/Modellstand erneut ausführen.

• Fachliche Outputs und Gate-/Kontrollentscheidungen automatisiert vergleichen.

• Abweichungen klassifizieren: zulässige technische Metadaten vs. fachlich unzulässige Nichtdeterministik.

• Nur bei fachlicher Gleichheit und vollständiger Lineage MS2-IG5 auf PASS setzen.

# 10. Verbindliches TC6-Mindestset für Fehler- und Kontrollpilot

Für MS2-IG6 ist das folgende 13-Fälle-Mindestset verbindlich. Die fachliche Semantik, der erwartete Status und die Blockade-/Warnwirkung werden nicht neu definiert, sondern unverändert aus dem TC6-Katalog in DOC-015 übernommen. Die technische Implementierung muss jeden Fall automatisiert oder reproduzierbar testbar auslösen und das Ergebnis im Test-/Fault-Report nachweisen. Weitere TC6-Fälle bleiben für die jeweils implementierten Funktionen regulärer Testumfang; das Mindestset ersetzt sie nicht.

| Test-ID | Fault-Szenario | Verbindlicher Mindestnachweis nach DOC-015 |
| --- | --- | --- |
| TC6-007 | fehlerhafter Import – Parser verliert Zeilen/Typfehler | Batch CHECK_FAILED; G1 PROCESS_BLOCK. |
| TC6-003 | unbekannte ID – externe ID ohne Mapping | REVIEW_REQUIRED; betroffene Identität PARTIAL_BLOCK; G2 RELEASE_BLOCK. |
| TC6-040 | stille SSOT-Überschreibung – Rohdatenabweichung ersetzt freigegebenen SSOT-Wert ohne Prüffall/Freigabe | CHECK_FAILED; SSOT-Übernahme-/Änderungsprozess PROCESS_BLOCK; G3 RELEASE_BLOCK. |
| TC6-037 | assertion/conflict Vermischung – qualitative Information wird im allgemeinen Konfliktfeld geführt | CHECK_FAILED; WARNING bei nichtkritischer Statusvermischung; bei kritischer Wirkung betroffener Monitoring-Datensatz PARTIAL_BLOCK und G4 bzw. G5 RELEASE_BLOCK. |
| TC6-019 | nicht aufstellbarer Vorwochenspieler – zum neuen Lock nicht eligible | Platz ungeklärt; kritische Warnung; betroffene Pflichtrolle PARTIAL_BLOCK; G6 RELEASE_BLOCK. |
| TC6-021 | Änderung nach Sperre – Spieleränderung nach Vereinsanpfiff | Änderung abgewiesen; alter gültiger Stand bleibt; betroffener Bestandteil PROCESS_BLOCK; unbetroffene offene Bestandteile NONE. |
| TC6-032 | Input-Manifest fehlt – Modellvorschlag ohne vollständige Input-/Policyversionen | Nicht freigabefähig; G5 RELEASE_BLOCK. |
| TC6-033 | Snapshot-Mutation – RELEASED Snapshot nachträglich verändert | CHECK_FAILED; G5 Empfehlungsfreigabe und G7 Evaluation RELEASE_BLOCK. |
| TC6-017 | Half-up-Grenzfall – Rohwert exakt auf Halbgrenze | Half-up direkt aus Rohwert; betroffene Kategorie PARTIAL_BLOCK; G7 RELEASE_BLOCK bei Abweichung. |
| TC6-025 | fehlender Ist-Wert – Note fehlt nach ausgetragenem Spiel | MISSING; G7 RELEASE_BLOCK. |
| TC6-027 | Ergebnis-Korrektur – bereits gespeicherter Wert wird korrigiert | Neue Version + predecessor; G7 Spieltagsauswertung RELEASE_BLOCK, solange Korrektur-/Vorgängerreferenz fehlt; bei destruktiver Überschreibung Ergebnisverarbeitung PROCESS_BLOCK. |
| TC6-028 | Historienverlust – alte Roh-/SSOT-/Snapshotversion nicht mehr referenzierbar | CHECK_FAILED; G7 Spieltagsauswertung/Evaluation RELEASE_BLOCK; bei nicht reproduzierbarer betroffener Verarbeitung PROCESS_BLOCK. |
| TC6-046 | Dokumentenregister verweist auf veraltete Projektquelle | CHECK_FAILED; Governance-Prüffall; verbindliche Nutzung der betroffenen Projektquelle PROCESS_BLOCK bis Registerlage durch Projektsteuerung geklärt/fortgeschrieben ist. |

# 11. Live-/Operationspilot

Der Live-Pilot beginnt erst nach PASS von MS2-IG5 und MS2-IG6. Er dient nicht primär der Modellbewertung, sondern dem Nachweis, dass der vertikale Prozess unter zeitabhängigen realen Bedingungen handhabbar ist.

• Tatsächliche Quellenbeschaffung/Fallback einschließlich Aufwand und Nachweisführung.

• Aktualität, expected_valid_until, Re-Check-Bedarf und Terminänderungen.

• Vereinsspielbezogene Sperrzeitpunkte und schrittweise nicht mehr änderbare Aufstellungsbestandteile.

• Reale Managerentscheidung bzw. dokumentierter Pilot-Entscheidungsprozess und wirksame Aufstellung.

• Nachlaufende Ist-Daten, vorläufige/finale Ergebnisstände und gegebenenfalls Korrekturen.

• Messung der pilotrelevanten offenen Abhängigkeiten, insbesondere Teilnehmerkaderaufwand und Quellenstabilität.

# 12. Verbindliche Liefer- und Nachweisartefakte für MS2

Nachweiserzeugung („Evidence by execution“): Technische Nachweise sind primär maschinenlesbare Produkte des Systems. A-MS2-04 bis A-MS2-11 werden im regulären Sollweg aus Pipeline, Persistenz, Testharness oder Run-Tooling erzeugt bzw. systemseitig erfasst. Manuelle Übertragung technischer Lauf-, Kontroll- oder Testergebnisse ist kein regulärer Ersatz. Manuelle Inhalte bleiben dort zulässig, wo tatsächlich menschliche Information entsteht, insbesondere Pilotbeobachtung, Begründung, Freigabe- oder Managerentscheidung sowie formale Abnahme.

| Artefakt-ID | Liefergegenstand | Mindestinhalt |
| --- | --- | --- |
| A-MS2-01 | Repository / technische Basis | Git-Historie, README/Startanleitung, Dependency-/Environment-Lock, Schema-/Migrationen. |
| A-MS2-02 | Specification Manifest | Je Lauf verwendete verbindliche Projektquellen und Versionen gemäß dem zum Laufzeitpunkt aktuellen DOC-REG-001; für die Freigabe von v0.3: DOC-REG-001 4.1, DOC-013 0.1, DOC-014 1.0, DOC-015 0.8 und DOC-016 0.3. |
| A-MS2-03 | Raw/Evidence Fixture | Eingefrorene reale Roh-/Nachweisdaten mit Herkunft, Zeitbezug und Prüfreferenz. |
| A-MS2-04 | Mapping-/SSOT-Nachweis | Systemseitig erzeugter Mapping-/SSOT-Nachweis mit Mappingstatus, Reviewfällen, Freigabe und ssot_version_id. |
| A-MS2-05 | Monitoring-/Input-Manifest | Automatisch erzeugtes Monitoring-/Input-Manifest mit Datenstand sowie Termin-/Kader-/Eligibility-/Policy-/Modellreferenzen. |
| A-MS2-06 | Recommendation Snapshot | Systemseitig erzeugter und unveränderlicher freigegebener Snapshot mit Version Context. |
| A-MS2-07 | Manager-/Effective-Lineup-Nachweis | Systemseitig erfasste Managerentscheidung/Override, Sperrbezug und wirksame Aufstellung. |
| A-MS2-08 | Result/Evaluation Dataset | Automatisch erzeugtes Ergebnis-/Evaluationsdataset mit Ergebnisversion, Korrekturkette, Kategorien, Evaluation und Rückreferenzen. |
| A-MS2-09 | Control Event Log | Automatisch persistierte K0–K7-Prüfereignisse, G1–G7-Ergebnisse, Blockaden und Auflösungen. |
| A-MS2-10 | Replay Run Manifest | Automatisch erzeugtes Run-Manifest mit Input-/Code-/Schema-/Config-/Model-/Policy-/Seed-/Outputreferenzen und maschinellem Vergleich Run A/B. |
| A-MS2-11 | Test-/Fault Report | Vom Testharness erzeugter Report: ausgeführte Testfälle, erwartete/aktuelle Wirkung, Abweichungen und Behebung. |
| A-MS2-12 | Live-Pilotbericht | Zeitlicher Ablauf, operative Befunde, Aufwand, Quellen-/Re-Check-/Lock-Erfahrungen, offene Punkte. |
| A-MS2-13 | MS2-Abnahmenachweis | MS2-K01–K12-Matrix, bekannte Grenzen, offene CON/TODO, Freigabeempfehlung. |

# 13. Technische Umsetzungsgovernance

## 13.1 Repository und Versionsführung

• Git ist ab MS2-W0 verbindliche technische Versionsführung für Code, Konfiguration und technische Dokumentation.

• Jeder Replay-/Pilotlauf verweist auf einen unveränderlichen Commit bzw. Tag sowie auf Schema-/Konfigurations-/Modellversionen.

• Änderungen an Datenbank- oder Dateischemata erfolgen nachvollziehbar über versionierte Migrationen beziehungsweise gleichwertige Änderungsmechanismen.

• Produktive bzw. pilotrelevante Rohdaten werden nicht in-place überschrieben; Korrekturen erzeugen neue referenzierbare Versionen.

## 13.2 Codex / VS Code

Für die technische Umsetzung wird Codex bevorzugt eingesetzt, nach Möglichkeit in VS Code beziehungsweise in einem Git-basierten lokalen Entwicklungsworkflow. Diese Werkzeugpräferenz ist keine fachliche Architekturvorgabe und kein eigenständiges MS2-Abnahmekriterium.

• Codex erhält kleine, klar abgegrenzte Arbeitsaufträge mit Akzeptanztests und den jeweils betroffenen DEC-/REQ-/CON-/MS2-K-Bezügen.

• Codex darf keine Managerspielregel, Datenhoheit, Statusbedeutung oder Blockadelogik eigenständig ändern oder ergänzen.

• Bei Widersprüchen oder fehlender Spezifikation wird nicht improvisiert; der Punkt wird an Projektsteuerung beziehungsweise zuständigen Fach-Chat eskaliert.

• Empfohlen wird eine projektspezifische AGENTS.md mit Governance-, Test-, Historisierungs- und Quellenregeln für die Implementierung.

## 13.3 Technischer Stack

Programmiersprache, Datenhaltung und Paketstruktur werden in MS2-W0/W1 nur insoweit entschieden, wie dies für den ersten ausführbaren Slice zwingend erforderlich ist. Deploymentform, Produktionsarchitektur, generische Adapter-/Plugin-Frameworks, umfassende Observability und vorsorgliche Abstraktionsschichten werden nicht vorgezogen, sofern sie für den ersten Slice nicht unmittelbar benötigt werden. Auswahlkriterien bleiben Reproduzierbarkeit, einfache lokale Ausführung, transparente Persistenz, Testbarkeit, geringe Betriebsfriktion und Eignung für die in DOC-015 beschriebenen Versions- und Kontrollmodelle.

# 14. Zuständigkeiten und Arbeitsaufträge in MS2

| Ebene / Fach-Chat | MS2-Zuständigkeit |
| --- | --- |
| Projektsteuerung und Integrationsmanagement | MS2-Steuerung, Integrationsgates, Konflikt-/Änderungsbewertung, Abnahme, Registerfortschreibung; keine stille Fachentscheidung. |
| Grundsatzfragen | Entscheidung neuer echter fachlicher Grundsatzfragen; Vergabe neuer DEC nur bei Bedarf. |
| Gewinnung Rohdaten | Quellenweg, Import, Evidence, Mapping-Vorbereitung, Aktualität/Fallback; Pilotbefunde zu CON-002/T-RD/L-RD. |
| Erstellung SSOT | Identität/Verein/Position, SSOT-Prüffälle, Freigaben, Historisierung; Schutz vor stiller Übernahme. |
| Erstellung Monitoring | Monitoring-Kontext, Eligibility, Varianten/Empfehlung, Snapshot, Re-Check, Ergebnis/Evaluation. |
| Kontrollmechanismen | Technische Umsetzung K0–K7/G1–G7, Control Events, Fault Suite, Blockade-/Eskalationsnachweis. |
| Dokumentation Regelwerk | Prüfung, dass Implementierung die bestehenden Regeln korrekt repräsentiert; keine neue Modellparameterentscheidung ohne Auftrag. |
| Technische Umsetzung / Codex | Implementierung, Tests, Migrationen, Tooling, Run-/Traceability-Manifeste innerhalb freigegebener fachlicher Vorgaben. |

# 15. Offene MS1-Folgeabhängigkeiten im MS2-Kontext

| ID | Thema | MS2-Bearbeitung | Blockadewirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| CON-001 | SSOT vs. Import | In W2 praktisch nachweisen: Abweichungs-/Review-/Freigabelogik, keine stille Überschreibung. | Kann betroffenen SSOT-/Folgeprozess blockieren. |
| CON-002 | kicker-Datenzugang | Replay darf dateibasiert/manuell starten; vor Produktivautomation technischen, nutzungs-/rechtsbezogenen und operativen Weg prüfen. | Produktivfreigabe des gewählten Automationswegs abhängig. |
| CON-003 | Rundung Noten | Half-up aus Rohwert mit getrenntem Roh-/Vergleichs-/Anzeigewert technisch implementieren und Grenzfälle testen. | Kein Grundsatzblocker; Implementierungsnachweis erforderlich. |
| CON-004 | Leere Gegentormenge | 0,0 plus EMPTY_DEFENSIVE_SET/Herkunftsstatus technisch bewahren. | Kein Grundsatzblocker; Ergebnis-/Evaluationsnachweis erforderlich. |
| CON-005 | Teilnehmerkader | Im Live-/Operationspilot Zeitaufwand, Fehlerquote und Nutzen messen. | Pilotbefund, keine Vorab-Schließung. |
| CON-008 | Governance-Synchronität | Spec-Manifest und ereignisbezogene Quellenstandsprüfung in technischen Workflow integrieren. | Laufende Governance-Kontrolle. |
| T-RD-01 | Zeitauflösung | Im Pilot tatsächliche Quellenpräzision messen; keine Scheingenauigkeit erzeugen. | Technische Präzisierung. |
| T-RD-02 | Externe IDs | Abdeckung stabiler maschinenlesbarer IDs im Pilot prüfen; System muss ohne sie funktionieren. | Technische Präzisierung. |
| L-RD-01/02 | Automatisierter Quellenzugriff | Vor Produktivautomatisierung gesonderte Zulässigkeits-/Nutzungsprüfung. | Keine pauschale Automationsfreigabe durch MS2-Steuerung. |
| TODO-CTL-02 | Registeraktualität | Bei geeigneten Ereignissen und vor Nutzung versionierter Projektquellen prüfen; keine unbegründete zusätzliche Periodik. | Dauerhafte Kontrollaufgabe. |

# 16. Änderungs-, Eskalations- und Entscheidungsregeln

• Technische Details dürfen innerhalb des freigegebenen Fachmodells konkretisiert werden, sofern sie keine neue Managerspielregel, Datenhoheit oder semantische Statusbedeutung erzeugen.

• Entsteht eine echte neue fachliche Wahl mit Einfluss auf Regel, Datenhoheit, Eligibility, Wertung, Lock, Snapshot-/Entscheidungslogik oder Ergebnisinterpretation, wird sie vor Umsetzung als Grundsatzfrage mit betroffenen DEC-/REQ-/CON-IDs eskaliert.

• Neue Anforderungen werden nicht nur im Code dokumentiert. Verbindliche Folgeanforderungen sind in DOC-014 fortzuschreiben und über CHG/DOC-REG zu synchronisieren.

• Eine technische Abweichung vom Sollmodell darf als Pilotbefund dokumentiert werden, macht aber den abweichenden Weg nicht automatisch verbindlich.

• Bei veralteter oder mehrdeutiger Projektquellenlage ist die Nutzung der betroffenen Spezifikation bis zur Klärung zu blockieren; DOC-REG-001 bleibt maßgeblich.

# 17. Formale MS2-Abnahme

Die formale MS2-Abnahme erfolgt als eigener Schritt durch Projektsteuerung und Integrationsmanagement. Technische Fertigstellung allein genügt nicht.

• MS2-K01 bis MS2-K12 sind erfüllt oder ein Kriterium ist ausdrücklich und begründet in einen späteren Milestone verschoben, sofern dadurch der Kernzweck von MS2 nicht verletzt wird.

• MS2-IG5 (Replay), MS2-IG6 (Fault Suite) und MS2-IG7 (Live-/Operationspilot) müssen für die reguläre MS2-Abnahme PASS sein; eine Ausnahme wäre als neue Grundsatz-/Steuerungsentscheidung explizit zu dokumentieren.

• Kein offener Konflikt hoher Schwere darf die reproduzierbare End-to-End-Verarbeitung oder die Verbindlichkeit der verwendeten Projektquellen in Frage stellen.

• Die vollständige Traceability von Quelle bis Evaluation sowie von Testbefund bis DEC-/REQ-/CON-/MS2-K-Bezug ist geprüft.

• Offene Folgeabhängigkeiten sind nach Pilotstand aktualisiert; erledigte Punkte besitzen Evidenz, fortgeführte Punkte einen klaren nächsten Bearbeitungsbedarf.

• Register-, Änderungs- und Dokumentenfortschreibung sind synchron abgeschlossen.

MS2 wird nicht an „perfekter Prognose“ abgenommen. Prognosequalität darf gemessen und verbessert werden, ist aber ohne gesonderte Entscheidung kein Mindest-Gate für MS2.

# 18. Registerwirkung der Freigabe dieses Dokuments

Vor Freigabe von DOC-016 v0.3 wurde DOC-REG-001 Stand 4.0 erneut geprüft. Die nachfolgende Registerwirkung wurde mit CHG-0033 umgesetzt und ist in DOC-REG-001 Stand 4.1 verbindlich abgebildet.

| Artefakt | Wirkung der Freigabe |
| --- | --- |
| DOC-016 | Steuerungsdokument MS2 v0.3 ist als aktuelle verbindliche Projektquelle registriert. |
| DOC-014 | DOC-014 wurde um DEC-034 und CHG-0033 fortgeschrieben: v0.9 → v1.0. |
| CHG | CHG-0033 dokumentiert die Strategie-Fortschreibung nach dem datenlimitierten W3.2-Pilot. |
| DOC-REG-001 | DOC-REG-001 wurde mit der Freigabe von Stand 4.0 auf Stand 4.1 fortgeschrieben. |
| DOC-015 | Keine Fortschreibung; DOC-015 v0.8 bleibt unverändert verbindliches fachliches Zielmodell. |
| DEC/REQ/CON | DEC-034 neu. Keine neue REQ und keine neue CON; bestehende fachliche Regeln und Missing-Semantik bleiben unverändert. |

# Anhang A – Traceability MS2 zu aktuellem Kernbestand

| MS2-Gegenstand | Kernquelle / Abschnitt | Bezug |
| --- | --- | --- |
| MS2-Zielkette | DOC-015 §2 sowie §§19–24 | Verarbeitungskette, Schnittstellen, Kontrollen, Gates, Historisierung. |
| MS2-K03/04 | DOC-015 §§3, 8–11, 19.2, 20–21 | SSOT/Monitoring-Hoheit, Mapping, Eligibility, Status- und Gate-Trennung. |
| MS2-K05 | DOC-015 §§12–18, 20–21 | Varianten, Release, Snapshot, Managerentscheidung, Lock und Effective Lineup. |
| MS2-K06 | DOC-015 §§16–18, 20–22, 25 | Ist-Werte, Sonderstatus, Kategorien, Rundung, Ergebnis/Korrektur/Evaluation. |
| MS2-K07/09 | DOC-015 §§20–22 und Testfallkatalog | K0–K7, G1–G7, block_effect, Control Events, TC6-Fälle. |
| MS2-K08/12 | DOC-015 §§18, 20.3, 24, 27; DOC-014 Governance | Versions-/Traceability-Modell, End-to-End-Kontrolle, Governance-Synchronität. |
| MS2-K10/11 | DOC-014 §8; DOC-015 §26 | Offene Quellen-, Pilot-, Rechts-/Nutzungs- und Governance-Abhängigkeiten. |
| Übergang aus MS1 | DOC-013 §§5–6 | MS1 abgenommen; Umsetzung, Pilotierung, Quellenfreigabe und Testausführung als Folgeaktivitäten. |

# Anhang B – Empfohlene erste technische Inkremente

Die folgenden Inkremente sind eine Steuerungsempfehlung für die spätere Codex-Beauftragung. Sie sind bewusst klein geschnitten und sollen jeweils mit Tests abgeschlossen werden:

| Inkrement | Technischer Kern |
| --- | --- |
| I1 | Repo + Spec-Manifest + Run-ID/Manifest-Grundgerüst |
| I2 | Raw Observation + Evidence + K0/G1 |
| I3 | Mapping + Review + K1/G2 |
| I4 | SSOT-Version + K2/G3 |
| I5 | Monitoring Context/Eligibility + K3/G4 |
| I6 | Variant/Recommendation + Release/Snapshot + K4/G5 |
| I7 | Managerentscheidung/Lock/Effective Lineup + K5/G6 |
| I8 | Result/Evaluation + K6/G7 |
| I9 | K7-End-to-End-Traceability + Replay-Vergleich |
| I10 | Fault Suite + Live-Pilot-Instrumentierung |

# 19. Freigabestatus und Aktivierung

DOC-016 v0.3 ist nach Governance-Übernahme der Grundsatzentscheidung durch Projektsteuerung und Integrationsmanagement 2 am 15.09.2026 freigegeben und mit CHG-0033 in DOC-REG-001 Stand 4.1 als aktuelle verbindliche Projektquelle registriert. Gegenüber v0.2 ergänzt die Fassung ausschließlich die Fortsetzungs- und Stop-Logik nach einem datenlimitierten W3.2-Pilotbefund gemäß DEC-034. W3.2-PILOTMODEL-0.2, DOC-015 v0.8 und die bestehende fachliche Missing-/Freigabelogik bleiben unverändert. Es wurde keine neue REQ- oder CON-ID erzeugt.

Mit CHG-0033 ist DOC-016 v0.3 als aktuelle verbindliche Projektquelle registriert. Maßgeblich für die Quellen- und Versionslage ist DOC-REG-001 Stand 4.1.

# 20. Fortsetzungslogik nach negativem W3.2-Pilotbefund

Dieser Abschnitt operationalisiert DEC-034. Die bestehende Wellen- und Gate-Struktur von MS2 bleibt unverändert; ergänzt wird die Steuerung für Wiederholungen und Folgepfade innerhalb von W3 nach einem fachlich gültigen negativen W3.2-Pilotbefund. W3.2-PILOTMODEL-0.2 und die fachliche Missing-/Freigabelogik werden nicht geändert.

## 20.1 Historischer Abschluss des aktuellen GW2-Pfads

• CURRENT_GW2 = CLOSED_DATA_LIMITED. Der Mathias-/GW2-Pfad mit data_as_of 2026-09-05T17:00:00+02:00 bleibt als fachlich gültiger negativer Pilotbefund historisch unverändert erhalten.

• BATCH_16_SAME_PROVIDER_PATH, SILENT_IMPUTATION, SILENT_CANDIDATE_REMOVAL und RETROACTIVE_G5_CONSTRUCTION sind für diesen historischen Run nicht autorisiert.

• Eine später gefundene neue zulässige Evidence darf den historischen Run nicht überschreiben. Eine erneute Auswertung derselben historischen GW2-Basis ist ausschließlich als neuer versionierter Run mit eigener Input-/Evidence-/Run-Referenz zulässig.

## 20.2 Option C – begrenzter Quellen-Fit-Check

Option C ist als einmaliger, eng begrenzter Machbarkeitscheck autorisiert. Gegenstand sind ausschließlich die nachgewiesenen Blockerklassen ASSISTS und GRADE/oN. Der Check ist keine allgemeine Rohdatenerhebung und autorisiert noch keinen Backfill.

• Für jeden potenziellen neuen Quellenweg sind Semantik, Mapping auf Spieler/Spiel/Saison/Beobachtung, historische Fensterabdeckung, Reproduzierbarkeit und Zeit-/Quellennachweis, Qualitäts- und Konfliktfähigkeit, technisch/nutzungsbezogen vertretbarer Zugriff sowie erwartete Schließungswirkung zu prüfen.

• Ergebnisstatus ist SOURCE_PATH_VIABLE oder SOURCE_PATH_NOT_VIABLE. SOURCE_PATH_VIABLE setzt einen fachlich kompatiblen, praktisch nutzbaren und für relevante Blocking-Core-Inputs schließungswirksamen Weg voraus.

• Erst nach positiver P&I-Prüfung eines SOURCE_PATH_VIABLE-Ergebnisses darf ein gezielter Backfill-/Integrationsauftrag erteilt werden.

## 20.3 Option B – neuer regulärer Pilot

Ein neuer regulärer Pilot ist grundsätzlich autorisiert, startet aber erst nach einem kurzen Readiness-Preflight und nach Auswertung von Option C. Der neue Pfad ist vollständig neu zu materialisieren: neuer fachlicher Pilotzeitpunkt → neues data_as_of → neuer W3.1-Monitoringstand → neues G4 → neu abgeleitete HIST_PROFILE-Fenster → neuer W3.2-Run → K4/G5 nach geltenden Regeln.

• Der neue Pilot übernimmt keinen Freigabestatus aus GW2.

• Der Spieltag/data_as_of darf nicht opportunistisch allein anhand nachträglich bekannter günstiger Datenlage ausgewählt werden.

• Der Readiness-Preflight prüft vor größerem W3.2-Aufwand, ob unter der zum Pilotzeitpunkt bekannten Datenlage eine realistische strukturelle Aussicht auf die erforderliche Rollenabdeckung besteht; er nimmt G5 nicht vorweg.

## 20.4 Option D – Modell-/Datenregeländerung

Option D ist NOT_AUTHORIZED. Eine Modell- oder Datenregeländerung setzt eine neue Grundsatzvorlage voraus und darf erst erneut geprüft werden, wenn Option C und mindestens ein sachgerecht gewählter neuer Option-B-Pilot keinen praktikablen G5-fähigen Pfad etablieren. Eine spätere Vorlage muss mindestens DEC-015/Missing-Semantik, Kerninput-Kritikalität, W3.2-Pilotmodell, K4/G5, Reproduzierbarkeit, Kontrollmechanismen und Evaluation auf Auswirkungen prüfen.

## 20.5 Blockade von W3.3/W3.4 und Start-/Stop-Matrix

Bis ein regulär freigegebener W3.2-/G5-Zustand vorliegt, bleiben W3.3 und W3.4 blockiert. W3.3 darf insbesondere nicht mit der tatsächlichen Mathias-Aufstellung, nur den drei forecast-ready Spielern, einer reduzierten Kandidatenmenge oder einer hypothetischen Modellvariante ersatzweise fortgeführt werden.

| Pfad/Status | Startbedingung | Stop-/Ergebnisregel | Folgewirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| CURRENT_GW2 = CLOSED_DATA_LIMITED | bereits erreicht; negativer W3.2-Befund | historisch unverändert; kein gleicher Provider-BATCH-16 | kein G5; W3.3/W3.4 blockiert |
| OPTION_C = AUTHORIZED_AS_BOUNDED_FEASIBILITY_CHECK | P&I-Auftrag mit Scope ASSISTS + GRADE/oN | SOURCE_PATH_VIABLE oder SOURCE_PATH_NOT_VIABLE | bei VIABLE erst separater Backfill-Auftrag; sonst Option B |
| OPTION_B = AUTHORIZED_AFTER_READINESS_PREFLIGHT | kurzer Readiness-Preflight + neuer fachlich vertretbarer Pilotzeitpunkt | neuer W3.1/G4/W3.2-Pfad; reguläre K4/G5-Regeln | bei validem G5 Fortsetzung zu W3.3; sonst Befund dokumentieren |
| OPTION_D = NOT_AUTHORIZED | erst nach C und mindestens einem geeigneten B-Lauf ohne praktikablen G5-Pfad + neue Grundsatzprüfung | neue Governanceentscheidung erforderlich | keine lokale Modell-/Datenregeländerung |
| W3.3 / W3.4 = BLOCKED | erst bei regulär validem W3.2 und G5 | kein Ersatzpfad | G6/IG3 bleiben NOT_MADE bis Freigabe |